Technické služby města Mělníka
příspěvková organizace

Plán zimní údržby

místních komunikací města Mělníka

pro zimní období

2025-2026

O B S A H
1)	Úvod

2)	Vysvětlení pojmů

3)	Základní povinnosti
a) vlastník a správce místních komunikací
b) organizace pověřené výkonem zimní údržby
c) uživatelé místních komunikací

4)	Technologické postupy zásahů při odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
a) odklízení sněhu mechanizačními prostředky
b) zdrsňování náledí nebo uježděných vrstev posypem interními materiály
c) ruční úklid a ruční posyp místních komunikací
d) rozpouštění sněhu nebo uježděných sněhových vrstev chemickými posypovými
    materiály

5)	Spolupráce TS, MÚ, orgánů policie, SÚS a podniků

6)	Plán postupu prací při zimní údržbě místních komunikací

7)	Plán postupu prací při zimní údržbě chodníků

8)	Místní komunikace a chodníky na nichž se údržba neprovádí

9)	Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací dle
        vyhl.č.104/1997 Sb.

10)	Odpovědnost za výkon zimní údržby a organizace práce

11)	Zásady organizace práce v TS v zimní údržbě

12)	Zahájení zimní údržby

13)	Posypová činnost a skládka posypového materiálu

14) Mechanizační prostředky pro zajištění zimní údržby

15)	Zajištění dispečerské služby, domácí pohotovosti a obsluhy mechanizačních prostředků a ručního posypu

PŘÍLOHY:	č. 1. Úklid schodišť v průběhu zimní údržby
     č. 2. Rozmístění posypového materiálu
     č. 3. Dispečerská služba
1. Úvod

Zimní údržba místních komunikací se řídí zejména zákonem č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ze dne 23.1.1997 ve smyslu zákona č. 97/09 a prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu č.104/97 Sb. Zimní údržbu místních komunikací na území města Mělníka provádějí Technické služby a jsou za tuto činnost zodpovědné.

2. Vysvětlení pojmů

Zimní údržba místních komunikací je výkonnou činností, kterou se zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, způsobených zimními povětrnostními vlivy v rozsahu tohoto plánu.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav, který umožňuje jízdu motorových
i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravnímu technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče a závadám ve sjízdnosti, které může řidič předpovídat.

Schůdnost místních komunikací je takový stav komunikací určených pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravnímu technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předpovídat.

Závadami ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí takové změny na povrchu místní komunikace, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravnímu technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a jiným zjevným okolnostem.

Závadami ve schůdnosti místních komunikací se rozumí závady obdobné jako u závad ve sjízdnosti. Závady ve schůdnosti jsou pouze závady na přechodech pro chodce na místních komunikacích a přechodech pro chodce na průjezdném úseku silnice, kterou spravuje Správa a údržba silnic Mělník, jakož i závady ve schůdnosti na místních komunikacích určených výhradně pro chodce.

Kalamitní situací se rozumí takové zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu nebo vytvořením ledovky nebo námrazy za předpokladu, že tato živelná událost způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině území města. Kalamitní situaci vyhlašuje Městský úřad na žádost organizace pověřené výkonem zimní údržby. Odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se po dobu trvání kalamitní situace provádí operativně podle vývoje povětrnostních podmínek. Po vyhlášení kalamitní situace jsou všichni pracovníci organizace pověření výkonem zimní údržby povinni neprodleně se dostavit na své pracoviště a plnit úkoly, kterými byli pověřeni (provozní úsek, ředitel).

Rada města je zmocněna dle zákona č.387/90 Sb. o obcích, uložit právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků kalamitní situace.

3. Základní povinnosti

a) Vlastníka a správce místních komunikací
Vlastníkem a správcem je Městský úřad.
Zajišťuje zejména:
- metodicky organizační přípravu všech činností pro zimní údržbu,
- kontrolu prováděných prací spojenou s přípravou a výkonem zimní údržby,
- operativní zásahy do řízení prací v době kalamitní situace.

b) Organizace pověřená výkonem zimní údržby
Zimní údržbu zajišťují Technické služby města Mělníka.
Provádí zejména:
- zpracování organizačního plánu zimní údržby a předkládá jej ke schválení radě města,
- uzavírání smluv s dodavatelem prací potřebných pro zimní údržbu,
- zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti po celé zimní období v rozsahu stanoveným tímto plánem,
- řídí a kontroluje průběh zimní údržby místních komunikací,
- spolupracuje s orgány policie,
- vede předepsanou evidenci o provádění zimní údržby a to v "Deníku zimní údržby".

c)	Uživatelé místních komunikací jsou zejména řidiči a chodci
Jsou povinni:
- přizpůsobit jízdu i chůzi stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh, závěje),
- při přecházení komunikace užívat ty přechody, které jsou ošetřeny chemicky nebo inertním materiálem,
- při chůzi po chodníku a jiných komunikacích určených výhradně pro chodce užívat tu část, která je ošetřena chemicky nebo inertním posypem.

4. Technologické postupy zásahů při odstraňování závad ve sjízdnosti a
    schůdnosti místních komunikací

Odklízení sněhu mechanizačními prostředky
Odklízení sněhu mechanizačními prostředky je z ekologického i ekonomického
hlediska nejvýhodnější technologií zimní údržby. S odklízením sněhu se začíná
v době, kdy vrstva sněhu dosáhla minimálně 3-5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Posyp se provádí až po odstranění sněhu. Na dopravně důležitých místních komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních místních komunikacích pouze v jednom pruhu.

Zdrsňování náledí nebo uježděných sněhových vrstev posypem inertními materiály
Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo provozem zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného tření. Posypem inertními materiály se pouze zmírní klouzavost vozovky nebo chodníku. Navíc jde o opatření pouze krátkodobé, poněvadž provoz na místních komunikacích způsobí odhození posypového materiálu na okraj komunikace.
Proto je možno provádět posyp inertními materiály v souladu s obecně závaznými právními předpisy pouze na dopravně důležitých místních komunikacích v celé jejich délce, na ostatních místních komunikacích pouze na dopravně nebezpečných místech jako např. v místech velkého stoupání, v blízkosti křižovatek, v ostrých směrových obloucích, na autobusových zastávkách atp.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí na místech nepřístupných pro mechanizační prostředky na posyp místních komunikací a chodníků. Sníh se odstraňuje ručně zejména na přechodech pro chodce, na schodech atp.

Rozpouštění sněhu nebo uježděných sněhových vrstev chemickými posypovými
materiály
Chemickými rozmrazovacími prostředky lze účinně odstraňovat pouze tenké vrstvy náledí a uježděného sněhu. Všeobecně platí zásada, že chemické rozmrazovací prostředky (i ve směsi s inertním materiálem) se aplikují teprve na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky (pluhováním) nebo jako prevence proti vzniku náledí na místních komunikacích při hlášeném příchodu výrazného ochlazení.
Použití chemických rozmrazovacích prostředků (v případě města Mělníka posypová sůl s označením K4) bude aplikováno vždy podle potřeby na všech místních komunikacích dle níže uvedeného rozpisu.

5.	Spolupráce Technických služeb, Městského úřadu, orgánů policie, Správy a údržby silnic a podniků

Městský úřad
Iniciativně informuje organizaci pověřenou výkonem zimní údržby o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho pracovníci zjistili, případně o kterých se dozvěděl od uživatelů místních komunikací.
Provádí namátkovou kontrolu plnění úkolů stanovených v tomto plánu. Po vyhlášení kalamitní situace se svým zástupcem zúčastní práce v kalamitním štábu, který v tomto případě operativně řídí údržbu místních komunikací. Organizace pověřená výkonem zimní údržby operativně informuje orgány MÚ o situaci ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

Příslušníci policie (státní i městské)
Informují organizaci pověřenou výkonem zimní údržby o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které při výkonu své služby zjistili. Dále o případech, kdy vozidla stojící na místních komunikacích tvoří překážku pro údržbu místních komunikací, rozhodnou v souladu s vyhl. č. 99/89 Sb., o odstranění těchto vozidel na náklady toho, kdo překážku způsobil.
# Se správcem silnic
tj. správou a údržbou silnic ( dále jen SÚS Mnichovo Hradiště), spolupracuje organizace pověřená výkonem zimní údržby ( TS Mělník), zejména při koordinaci zimní údržby silnic I-III tř. a místních komunikací.

S podniky
Spolupracuje organizace pověřená výkonem zimní údržby při koordinaci zimní údržby místních a účelových komunikací a v době kalamitní situace využitím mechanismů a pracovních sil podniků pro urychlené obnovení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

6. Plán postupu prací při zimní údržbě místních komunikací (vozovek)
    - pořadí důležitosti

1. pořadí	2. pořadí	3. pořadí
Legionářů	u startovacích bytů	Krátká
Tyršova	Ve Žlábkách	Růžová
náměstí Karla IV.	Vinohradská- pravá část	Oranžová
Pražská + Pizzerie	Révová	Okružní
Nemocniční	Na Stráni	Mýtní
kpt. Jaroše	Ječná	Mlýnská
Fúgnerova	Kněžny Emmy	V Zahrádkách
Vodárenská	Palackého nám.	Ruská
Fibichova	Jaroslava Seiferta	Jugoslávská
Nová	Nad Soutokem	Bulharská
Krombholcova	Jiřího z Poděbrad	Rumunská
U Cihelny	Kamenická	K Učilišti
Příčná	Poštovní	Turbovická
Dvořákova	Oldřicha Wenzla	Na Hadíku
Nerudova	Matěje Kopeckého	Žižkova
Hálkova	Sokolovská	Ve Vinicích
17. Listopadu	Čechova	Nad Šafranicí
Macharova	nam.Gen.Swierczews.	Smetanova
Sadová	Wolkerova	Klášterní
Českobratrská	28.řijna	Řípská - stará
Zborovského nám.	Havlíčkova	nám. Boženy Němcové
Jiráskova	U Sadů	Blahoslavova
Fričova	Dobrovského	Školní
Zádušní	Šafaříkova	Na Fialkách
V Kopci	Světická	V Rokli
podp.Horáčka	Konečná	Rybáře - kolem Labe
U Tanku	Mšenská	Nůšařská
náměstí Míru	Nebeského	Čertovská
Svatováclavská	Lhotecká	Panešova
Husova	Hleďsebská	Komenského
Autobus. nádraží	Máchova	Alšova
točna Skuhrov	Nad Vodojemem	Na Pískách
kruhák - nový most	Pod Chloumečkem	Baráčnická
Chloumecká	U Polí	Sokolská
Lesní	Na Pěšince	Mánesova
Vehlovská	Ořechová	Karolíny Světlé
Na Čihadlech	Otakara Johna	Na Staré cestě
U Lesa	Zemědělská	Labská
Střemská	Malinová	Loděnická
V Kroupovci	Bezová	Celní
Jílova	Trojická	Na Oboře
Strážnická	U Hájovny	Na Průhoně
Ovocná	Břízová	Perunov
Českolipská	Na Kopaninách	Štorchova stezka
Rumburská	Vřesová	Družstevní
K Přívozu	Nad Neuberkem	Zelená
Přístavní	Javorová	Klidná
Na Ráji	Na Výsluní	Kolmá
Plavební	Větrová	V Rokli
K Mostu- spodní část	Jívová	Dlouhá
čistička - Českolipská	Nad Kamennými závor.	Za Školou
Za Stadionem	V Lipovci	U Besedy
Bezručova - traverza	Pod Sirotčí	Říční
Pivovarská	Komenského 2	Rožkovo údolí
Kosmonautů	Nad Drahou	Rozhled
Nad Pivovarem	Spojovací	Dolní
parkoviště Bezručova	Vlasákova	U Vlečky
Ostruhova	Nezvalova	Požární
Erbenova	Liliová	U Kovárny
A. Bayerové	Slunečná	U Skály
Havlíčkova	Lomená	Nad Tůní
Sportovní	Myslivecká	Truhlářská
Jezdecká - část	U Studny	Hraniční
Studentská	hřbitov Chloumek	Okrouhlík
Revoluční	Hroznová	Dřevařská
Dukelská	Borová	V Úvoze
nám.Swierczewského	Topolová	Rožní
Matěje Kopeckého	Vozová	Stará
Rohelova	Žitná	Vinohradská- levá část
Veslařská	Akátová	Medová
Bořivoje	Osadní	J.Hořejšího
Ludmily	Na Brabčově	Aug.Rebce
Polní	Za Stadionem	Legionáře Průchy
Valdštýnská	Cukrovarská	Luční
Bezručova (přidáno 9/19)	Italská	Jetelová
	Nad Drahou / Včelařská / Burgundská / Maloborecká	Lužická
		K Neuberku
		Jasanová
		Květinová
		Skladištní
		Rozhled
		Kokořínská - tiskárna
		Příkrá + paralelní

Zásadou při ošetřování komunikací je to, že se v rámci výše uvedených pořadí, nejdříve ošetřují komunikace svažité.

7. Plán postupu prací při zimní údržbě chodníků - pořadí důležitosti

Podle obecně závazných právních předpisů se zmírňování závad ve schůdnosti provádí na chodnících a na přechodech pro chodce a to jak na průjezdních úsecích silnic městem, tak
i na přechodech pro chodce na místních komunikacích a na místních komunikacích určených výhradně pro chodce. Přístupové chodníky k domům se udržují ve třetím pořadí.

S přihlédnutím k uvedeným právním předpisům je plán postupu prací při zimní údržbě chodníků stanoven následovně:

1. pořadí	2. pořadí	3. pořadí
Bezručova	Čechova	Dykova
Autobus. nádraží	Jezdecká	Nerudova
Jiřího z Poděbrad	Studentská	Hálkova
kpt.Jaroše	Mat. Kopeckého	parkoviště MKD
Pražská - část	nám. Swierczewského	Rybáře
Old. Wenzela	Revoluční	Na Aušperku
Nemocniční	Dukelská	Zámecká
Krombholcova	Wolkerova	Na Vyhlídce
sídl. Střed	Kokořínská 1	Vinohrady Karla IV.
Sokolovská	Italská	Na Podhradí
Mladoboleslavská	Dvořákova	Česká
Sportovní	U Cihelny	Nad Soutokem
Veslařská	Pražská od cukrovaru	Nad Šafranicí
Tyršova 1	k startovacím bytům	Ve Vinicích
nám.Karla IV.	Legionářů	Příčná
Bezručova 2část	Rohelova	Polská
Za Stadionem	Žižkova	Nádražní
Vodárenská	U Sadů	K Přívozu
Nová	17.listopadu	Loděnická
Fügnerova + škola	Českobratrská	Mánesova
u domova důchodců	Zborovského nám.	Hraniční
Tyršova 2	Sadová	Čertovská
U Tanku	Fričova	Panešova
nám.Míru	Jiráskova	Na Pískách
Husova	Cukrovarská	Baráčnická
Zámecká	Strážnická	Na Průhoně
Svatováclavská	Na Ráji	Plavební
K.Emmy	Labská	K Mostu
nám.Palackého	Sokolská	Klášterní
Jaroslava Seiferta	Chloumecká	Řípská
5.května	Kokořínská 2	Na Malém Spořilově
Macharova	ppor. Horáčka	Jugoslávská + školka
část u autobus.nádr.	V Kopci	Rumunská
Českolipská	Zádušní	Konečná - část + ruční
Fibichova - část	Vlasákova
Jarošova 2	Nezvalova
28.Řijna	Smetanova
Havlíčkova	Nad Pivovarem
Fr.Kriegela	Pivovarská
Pod Vrchem + školka	Ve Žlábkách
Na Podhoří	Pěšina do Slovan
Italská	Cukrovarská
Za Stadionem	Na Brabčově
	Vinohradská
	Slovany - sídliště

8. Místní komunikace a chodníky na nichž se zimní údržba neprovádí nebo
    provádí omezeně

Některé místní komunikace a chodníky neumožňují pravidelné provádění zimní údržby. Důvodem je jejich dopravně technický a stavební stav tj. příčné uspořádání, příčné skluzy, směrové oblouky, podélné a příčné vlny.
Neudržování některých vybraných místních komunikací je možné a je v souladu s obecně
závaznými právnickými předpisy pro provádění zimní údržby.
Komunikace, na nichž se nezajišťuje sjízdnost jsou vymezeny v Nařízení města Mělníka č. .. /2023.

Chodníky, na nichž se neprovádí zimní údržba jsou také vymezeny v  Nařízení města Mělníka č. …/2023.

Komunikace na nichž se zimní údržba při spadu sněhu nezajišťuje:

K Mostu
Kopretinová
Lísková
U Kapličky
Strmá
Tesařská
Nad Jatkami
Na Podkově
Jilmová
Vrbová
Habrová
Višňová
V Zátiší
Slepá
Boční / V parku / Úzká

Komunikace na nichž se zajišťuje zimní údržba při spadu sněhu pouze pluhováním:

Alšova	Luční	Rybáře-kolem Labe
Augustina Rebce	Macharova	Říční
Baráčnická	Máchova	Sadová
Bezová	Malinová	Skladištní
Boční	Mánesova	Slepá
Borová	Matěje Kopeckého	Sokolská
Břízová	Mlýnská	Spojovací
Celní	Mšenská	Světická
Čertovská	Myslivecká	Stará
Českobratrská	Na Fialkách	Šafaříkova
Česká	Na Oboře	Školní
Dlouhá	Na Pískách	Štorchova stezka
Dobrovského	Na Průhoně	Topolová
Dolní	Na Staré cestě	Truhlářská
Družstevní	Na Kopaninách	U Hájovny
Dřevařská	Na Pěšince	U Besedy
Dukelská	Nad Drahou	U Kovárny
Fričova	Nad Tůní	U Lesa
Hleďsebská	náměstí B. Němcové	U Polí
Hraniční	nám. Swierczewského	U Skály
Hroznová	Nebeského	U Studny
Javorová	Nezvalova	U Vlečky
Jetelová	Nůšařská	V Rokli
Jiráskova	Okrouhlík	V Úvoze
Jiřího z Poděbrad	Okružní	V Zahrádkách
Jívová	Otakara Johna	V Zátiší
Josefa Hořejšího	Panešova	Valdštýnská
Karolíny Světlé	Perunov	Vlasákova
Kamenická	Polní	Větrová
Klidná	Poštovní	Vřesová
Kolmá	Požární	Za Školou
Komenského	Přístavní	Zborovského nám
Konečná	Révová	Zelená
Labská	Revoluční	Zemědělská
Legionáře Průchy	Rozhled	Žitná
Lhotecká	Rožkovo údolí
Liliová	Rožní
Loděnická	Růžová

Dále se neprovádí zimní údržba chodníků a pěšin spojující jednotlivé domy na sídlištích a chodníků a pěšin v parcích.

Odstraňování souvislých náledí se provádí plošně na celém území města Mělníka na všech ulicích a chodnících mimo parkových chodníků a parkových pěšin.
9. Lhůty pro zmírňování sjízdnosti místních komunikací dle § 46 yhl. č.
    104/1997 Sb.

1. pořadí důležitosti	- do 4 hodin po ukončení spadu
2. pořadí důležitosti	- do 12 hodin po ukončení spadu
3. pořadí důležitosti	- po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin po ukončení spadu

10. Odpovědnost za výkon zimní údržby a organizace práce

Za organizaci práce a vlastní výkon zimní údržby místních komunikací a chodníků, zajištění pohotovosti a dispečerské služby ze strany organizace pověřené výkonem zimní údržby odpovídá: ředitel Technických služeb města Mělníka.

11. Zásady organizace práce TS v zimní údržbě

Činnost při zimní údržbě bude organizována tak, aby hlavní úsilí bylo zaměřeno
k zajištění sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků ve všední dny v době od 03.00 hod. - do 06.00 hod., kdy bude nasazeno maximum sil a mechanizačních prostředků. V ostatní době dle rozpisu směn a pořadí důležitosti.
O stavu počasí, zahájení akcí, kalamitách a pod. bude veden dispečerský deník.

Pohotovost pro zásah je rozdělena do 3 stupňů:

1. Od 1.11.2025 je 1. stupeň pohotovosti, ve kterém je na pracovišti připraven 1 sypač na chemický posyp s radlicí, řidič a dispečer ZÚ jsou na domácí pohotovosti. 1. stupeň platí do vyhlášení 2. stupně.

2. Ve 2. stupni jsou na domácí pohotovosti všichni pracovníci směny a dispečer ZÚ, na pracovišti jsou připraveny všechny stroje Technických služeb města Mělníka, vyčleněné na ZÚ. 2. stupeň platí do vyhlášení 3. stupně.

3. Ve 3. stupni jsou všichni pracovníci směny a dispečer ZÚ v pohotovosti na pracovišti, připraveny jsou všechny stroje ZÚ. 3. stupeň platí do odvolání.

4. Zahájení zimní údržby, 1.a 2. stupeň vyhlašuje ředitel TS a informuje o tomto nejpozději následující pracovní den vedoucího oddělení SUK. 3. stupeň pohotovosti vyhlašuje operační štáb ZÚ města Mělníka.

12. Posypová činnost a skládka posypového materiálu

1. Posyp místních komunikací a chodníků bude prováděn inertním materiálem (drtí) a chemickými prostředky (posypovou solí K4 ).

2. Odstranění sněhu po plužení bude prováděno podle důležitosti. Místo uložení sněhu určí MÚ Mělník.

Hlavní skládka inertního posypového materiálu bude v areálu TS Mělník. Rozmístění speciálních posypových nádob na inertní materiál u inkriminovaných míst (schodiště, pěšiny...) je v příloze č. 2. a v dispečerské knize zimní údržby.

13. Mechanizační prostředky pro zajištění zimní údržby

      1. silnice:	Mercedes Unimog	(radlice, sypač)
        Mercedes Ateco	(radlice, sypač)
        Multicar	(radlice, sypač)

       2. chodníky:	Bucher	(radlice, čelní kartáč, sypač)
        Holder C 250 2x	(radlice, čelní kartáč, sypač)
Iseki 4295	(radlice, čelní kartáč, sypač)
        VW Crafter 2x	(ruční posyp)

14. Zajištění dispečerské služby domácí pohotovosti a obsluhy mechanizačních prostředků a ručního posypu

Pro zajištění dispečerské služby jsou zajištěni tito pracovníci.

       p. Pecina Karel	777 921 181
p. Sýkora Oldřich……………...	.777 921 201

Uvedení pracovníci disponují mobil. telefony a budou v kontaktu s pracovištěm v Plavební ulici tel. č. 315 622 593 a 800 090 097

Dispečerská služba bude zajišťována dvěma způsoby:

Nepřetržitá domácí pohotovost uvedenými pracovníky dle rozpisu ve všední dny od 14.30 do začátku pracovní doby (06.00) následující den, SO, NE a o svátek vždy na 24 hodin. Tito pracovníci budou mít k dispozici referentské vozidlo a případné výjezdy budou zaznamenávat do knihy jízd.

Stálá dispečerská služba na pracovišti a v terénu bude zajištěna jen na přímý zásah ředitele, event. jeho zástupce dle předpovědi počasí a v rizikových situacích. Pracovníci uvedení v rozpisu pohotovostí automaticky přejdou do stálé dispečerské služby. Odvolána bude také ředitelem nebo jeho zástupcem.

Stálá služba na obsluhu mechanizačních prostředků a ruční posyp bude zajišťována
v týdenních cyklech vždy od PO 14.30 do PO 6.00 následujícího týdne.

Domácí pohotovostí ve všední dny po pracovní době od 14.30 do začátku pracovní doby následujícího dne (6.00), v SO + NE a o svátek na 24 hod.

Pohotovostí na pracovišti dle rozhodnutí ředitele.

Rozpis služeb se bude provádět s týdenním předstihem a bude k dispozici na dispečinku TS.

V Mělníku 23.10.2025

        Karel Pecina
        ředitel TS

Příloha č.1

# ÚKLID SCHODIŠŤ V PRŮBĚHU ZIMNÍ ÚDRŽBY

mezi ul. RADNIČNÍ a TYRŠOVA

      2)	mezi ul. TYRŠOVA a NOVÁ
      3)	ul. KROMBHOLCOVA (všechny)
     4)	mezi ul. U SADŮ a NAD PIVOVAREM

     5)	mezi ul. NA VINICÍCH a JAROŠOVA
     6)	mezi kpt. JAROŠE a VODÁRENSKÁ u. Kpt. JAROŠE (pod WC)
     7)	mezi ul. KOSMONAUTŮ a ul. PIVOVARSKÁ 3x (směrem dolů)
     8)	ul. MLADOBOLESLAVSKÁ 4x (nad křižovatkou u čerpací stanice SHELL)

     9)	sídl. SLOVANY (u posezení)

    10)	ul. PRAŽSKÁ (vstup do parku u Domu dětí a mládeže)
        ul. PRAŽSKÁ (naproti poliklinice)

    11)	ul. BEZRUČOVA (u autobusové zastávky)

    12)	ul. POD VRCHEM 4x (vedle a pod fitnes)

Příloha č.2

# ROZMÍSTĚNÍ POSYPOVÉHO MATERIÁLU

MÍSTO UMÍSTĚNÍ	ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ	POZNÁMKA

1 - Legionářů	posypová nádoba	1x U cesty do Rybář
2 - Vehlovická	posypová nádoba	1x Křižovatka s Hrozno.
3 - Na Podhoří	posypová nádoba	1x
4 - Ludmily	posypová nádoba	1x
5 - DDM – park Polabí	posypová nádoba	1x U DDM
6 - Bezručova - paralelní	posypová nádoba	1x Sjezd mezi traverzami
7 - Na Stráni	Posypová nádoba	1x
8 - MKD	posypová nádoba	1x
9 - BIOS	posypová nádoba	1x
10 - Zemědělská	posypová nádoba	1x
11 - Česká	Posypová nádoba	1x ZUŠ
12 - Pod Vrchem školka	Posypová nádoba	1x

CELKEM POSYPOVÝCH NÁDOB	12 ks

Další dle požadavku MÚ a potřeb občanů.

Příloha č.3

Okruhy ZÚ podle mechanizmů: