# TECHNICKÉ  SLUŽBY    BENEŠOV, s.r.o. ,  NA SPOŘILOVĚ  1371

## P L Á N   Z I M N Í   Ú D R Ž B Y

M Í S T N Í C H     K O M U N I K A C Í

Z I MN Í   O B D O B Í

2 0 2 3   –   2 0 2 4

ÚVOD

Zimní údržba místních komunikací se provádí v rozsahu, který přihlíží ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Požadavky uživatele místních komunikací jsou vždy vyšší, než jsou ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací. Tento plán stanoví v souladu s § 41 a násl. vyhlášky č. 104/1997 Sb. způsob, rozsah a pořadí důležitosti místních komunikací, na nichž se zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti provádí, tedy meze možností vlastníka místních komunikací při jejich zimní údržbě.

čl. 1

Vymezení obsahu některých pojmů používaných v tomto plánu

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí

- Zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon)

- Vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška).

- Obecně závazná vyhláška města k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce

sloužících potřebám veřejnosti

Zimní údržbou místních komunikací

se rozumí zmírňování závad na komunikacích, které vznikly zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst. 1 zákona).

Sjízdnost místních komunikací

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel, přizpůsobenou stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 1 zákona).

Závadou ve sjízdnosti místních komunikací

se rozumí taková změna ve sjízdnosti těchto komunikací, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6 zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).

Závadou ve schůdnosti

se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).

Neudržované úseky místních komunikací

jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27, odst. 6 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

Vlastníkem místních komunikací

je obec (§ 9, odst. 1 zákona). Obec může pověřit výkonem svých vlastnických práv fyzickou nebo právnickou osobu (§ 9 odst. 3 zákona), která je správcem místních komunikací.

Kalamitní situace

vzniká mimořádnou změnou povětrnostní situace, jejímž důsledkem je nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině území obce. Jde zpravidla o nadměrný spad sněhu spojený se silným větrem nebo mimořádným vytvořením ledovky nebo námrazy.

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací

je zejména výše finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu uvolnit na zimní údržbu místních komunikací.

Dodavatel prací

pro zajištění zimní údržby místních komunikací je fyzická nebo právnická osoba, se kterou vlastník (správce) místních komunikací uzavřel smlouvu o zajišťování zimní údržby na místních komunikacích.

Zimním obdobím

se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

čl. 2

Základní povinnosti vlastníka místních komunikací, správce místních komunikací a uživatelů místních komunikací v zimním období.

a)  Vlastník místních komunikací

- schvaluje plán zimní údržby místních komunikací, který zpravidla zpracovává správce místních komunikací.

- provádí průběžnou kontrolu kvality a včasnosti zajišťování zimní údržby místních komunikací.

- Správce místních komunikací

- zajišťuje včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou místních komunikací.

- v průběhu zimního období operativně zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích.

- řídí a kontroluje průběh zajišťování zimní údržby místních komunikací a vede o této činnosti předepsanou evidenci.

- úzce spolupracuje při zajišťování zimní údržby místních komunikací a orgány města, se správou a údržbou silnic a s orgány státní a městské policie.

c)   Uživatelé místních komunikací jsou povinni:

- přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh na komunikacích, závěje, zmrazky atp.)

- při chůzi po komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace (např. zmrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)

- při chůzi po chodnících používat té části chodníku, která je posypána inertními posypovými nebo chemickými rozmrazovacími materiály

- při přecházení komunikace použít přechodu, který je udržován v celé šíři

čl. 3

Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací

a)   Odklízení sněhu mechanickými prostředky

je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle pořadí stanoveném v tomto plánu ještě před tím, než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 3 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích se sníh odstraňuje a posyp provádí v celé délce a šířce, na ostatních nejméně v jednom pruhu, na chodnících nejméně v šířce 0,7 m. S posypem místních komunikací se začíná až po odstranění sněhu.

- Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev

inertními posypovými materiály.

Účinek posypu inertními posypovými materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo ujeté sněhové vrstvy a tím se zvýší koeficient tření. Tento koeficient je však nízký a pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Jde zpravidla o opatření pouze krátkodobé, poněvadž provoz na komunikaci způsobí odvátí posypového materiálu na okraj komunikace.

- Používání chemických posypových materiálů.

je z hlediska bezpečnosti provozu na místních komunikací nejvhodnější technologií zimní údržby. Posyp těmito materiály se provádí až po odstranění sněhu na zbytkovou vrstvu sněhu, která by neměla být vyšší než 5 cm. Celková spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m2. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g/m2.

- Ruční úklid sněhu a ruční posyp

se z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků správce místních komunikací provádí pouze za denního světla nebo na místech v noci řádně osvětlených. Tímto způsobem se odstraňuje sníh a provádí posyp na místech pro mechanismy nepřístupných, jako například na úzkých chodnících, schodech atd. Takto se rovněž zajišťuje uvolňování vpustí, aby byla zajištěna jejich průtočnost.

čl. 4

Za organizaci a výkon zimní služby na místních komunikacích v údržbě Technických služeb Benešov, s r.o. odpovídá ředitel pan Bohumil Rataj. Pracovníkem odpovědným řediteli organizace za denní odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků, vyvolaným zimními podmínkami (náledí, sníh, závěje apod.) je vedoucí střediska čištění města pan Aleš Pavlas.

čl. 5

Zimní údržbu místních komunikací I. – III. třídy provádí správce komunikace Technické služby Benešov, s r.o., a zimní údržbu místních komunikací IV. třídy – chodníků provádí správce Technické služby Benešov, s r.o., případně vlastník komunikace, který odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených vyhláškou a nařízením rady města. Podrobný seznam místních komunikací I. – III třídy, na kterých je prováděna zimní údržba v jednotlivých pořadích je uveden v příloze č. 1 – 3. Seznam místních komunikací I – III. třídy, na kterých se zimní údržba pro jejich malý dopravní význam nebo technické možnosti neprovádí  je uveden v příloze č. 4. Seznam místních komunikací IV. třídy dle pořadí údržby je uveden v příloze č. 5. Seznam místních komunikací IV.třídy,  na kterých zajišťuje zimní údržbu správce Technické služby Benešov, s.r.o., je uveden v článku 13.

Pro zajištění zimní údržby komunikací má správce vyčleněny následující mechanizační prostředky:

traktor 	………………………………… 	2 ks

nákladní auto (odvoz sněhu) …………….  	3 ks

tažná radlice ………………………………	1 ks

přední radlice……………………………..        	1 ks

sypač 	………………………………..	1 ks

nakladač UNC 760 ………………………. 	1 ks

malotraktor s radlicí ……………………... 	3 ks

3x Bonetti s radlicí ……………………… 	3 ks

Sněžná fréza MTD ………………………      	1 ks

BCS – zametací kartáč + radlice ………..     	1 ks

Traktrobagr CAT ………………………..	1 ks

Před uvedením těchto mechanizačních prostředků do zimní pohotovosti budou všechny znovu funkčně přezkoušeny za přítomnosti ředitele organizace, vedoucího střediska čištění komunikací a vedoucího dopravy a mechanizace.

Stupně dopravní důležitosti

Sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy se zajišťuje v níže uvedených lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán neprodleně po zjištění jeho potřeby:

a)  I. pořadí důležitosti do 4 hodin, 

b)  II. pořadí důležitosti do 12 hodin, 

c)  III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

Pro zásah spočívající v odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti komunikací IV. třídy - chodníků jsou stanoveny tímto nařízením následující lhůty:

a) A. pořadí důležitosti do 12 hodin, 

b) B. pořadí důležitosti do 24 hodin,

c) C. pořadí důležitosti po ošetření chodníků I. a II. pořadí, nejpozději však do 72 hodin.

Sjízdnost těchto vozovek bude zabezpečována z větší části solí a inertními materiály (písek, prach, drť). Chodníky spadající do údržby TS Benešov budou po odklizení sněhu malotraktorem s tažnou radlicí nebo vozidly Bonetti s radlicí udržovány ve schůdném stavu, sypány a zdrsňovány.

V případě potřeby bude prováděn zásah na místních komunikacích a chodnících i vícekrát za den. Při větším množství sněhu bude prováděno odvážení sněhu z úzkých a frekventovaných profilů vozovek.

čl. 6

V případě nadměrného spadu sněhu bude sníh odvážen z těchto míst:

- Nutné komunikace:

- komunikace městské dopravy – Dukelská, J. Franka, kpt. Nálepky, Antuškova, Matiegkova, U nemocnice, Sukova

b.  autobusové nádraží

c.  ulice: Tyršova, Vnoučkova, Pražská, Nová Pražská, Hrubínova, Neumanova

Wolkerova-spojka s Neumanovou, Čapkova, Karlov, Karla Nového

d.  Masarykovo náměstí – obě strany u chodníků, tj. vnější strany a vnitřní strany u parku,

F. V. Mareše

e.  parkoviště: Nová Pražská – u semaforu, Bezděkov, Bezručova 3 x, garáže pod Karlovem,

u Městského úřadu, Malé náměstí - levá i pravá strana, parkoviště u České pošty

- další komunikace dle dohody s městem

Sníh bude v případě úklidu odvážen na: prostranství pod hřbitovem, do objektu bývalých kasáren.

Seznam firem, které se budou podílet na úklidu sněhu na zavolání:

  - Sládek Group a.s. – nakladač UNC a TATRA, MAN, VOLVO

  - p. Škvor z Teplýšovic – nakladač – zajistí obce Okrouhlice a Červený Dvůr

tel. 724 066 897

  - TS-Benešov s.r.o. – nakladač UNC+traktorbagr CAT + 3 nákladní vozidla (3 x Renault)

  - Kontejnerová doprava – tel. 773 936 660, 602 478 169

možno použít UNC + Avie s kontejnerem

  - BES s.r.o. – 2x TATRA, UNC 2x

  - Benestav – UNC, nakladač, Tatra, Iveco

  - Laros, Ing.Petr Čáp – Tatra, Liaz, nakladač, UNC

čl. 7

Materiály pro posyp MK a chodníků:

Posypová sůl je na uložišti v krytém přístřešku TS Benešov, Na Spořilově 1371, v množství asi 80 tun. Způsob nakládání je nakladačem, případně ručně.

Kamenná drť je rovněž v dostatečném množství v garáži TS Benešov. Materiálové zabezpečení zimní údržby vozovek i chodníků je dostatečné.

čl. 8

Pohotovostní služba bude organizována takto:

Za bezpečnou sjízdnost MK a schůdnost chodníků, schodů a veřejných prostranství ve správě TS Benešov odpovídá vedoucí střediska čištění města pan Aleš Pavlas. Zajišťuje pracovníky ze střediska čištění města i ostatních provozů.

Celou akci bude zajišťovat střídavě s panem Pavlem NOVÁKEM, Bohumilem RATAJEM, Janem VERNEREM a panem Alešem PAVLASEM. Střídat se budou vždy po týdnu a to od 6,00 hodin v pondělí do dalšího pondělí do 6,00 hodin. V týdnu, ve kterém mají službu, odpovídají za bezpečnou zimní údržbu v mimopracovní době. Budou sledovat situaci a stav vozovek a chodníků, včetně schodů a veřejných prostranství. Dle povětrnostních podmínek a situace samostatně upřesňují rozsah a obsah zimní údržby, rozhodují o nasazení mechanizace. Vyzvou pracovníky, kteří jsou dle vlastního rozpisu organizace v pohotovosti doma. Pohotovost bude stanovena na dobu potřebnou a vede se o ní přesný záznam.

Zimní údržba je rozdělena na údržbu místních komunikací a chodníků s veřejnými prostranstvími. Na oba dva úseky jsou zvlášť vyčleněni pracovníci, tak že se zodpovědnost nepřekrývá. Pracovníkům musí být známo co, kdo a kde bude zajišťovat (zabezpečovat), jakým způsobem se zimní údržba při zásahu bude provádět, jaké mechanizační prostředky budou použity a kdo bude za práci zodpovídat.

čl. 9

Práce při zajišťování bezpečné sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků musí být prováděny v kterékoli denní i noční době a to tak, aby kluzké povrchy vozovek po předchozím prohrnutí byly pohozeny solí nebo zdrsňujícími materiály dle pořadí dopravní důležitosti v době, pokud možno co nejkratší.

Pracovní doba se řídí předpisy stanovenými zákoníkem práce v platném znění. Vyskytne-li se takový případ a situace si to vyžádá, že bude třeba normální pracovní dobu prodloužit, bude za přesčasovou práci poskytnuto náhradní volno odpovídající zákoníku práce.

čl. 10

Dnem 1. listopadu 2023 budou uvedeny do pohotovosti všechny stroje a mechanizmy a pak podle potřeby i pracovní síly k zajištění zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v údržbě TS Benešov s.r.o. Denně se po práci uvedou stroje a mechanizmy do pohotovostního stavu tak, aby byly schopny okamžitého zásahu.

Sůl bude nakládána do sypače v případě potřeby. Po skončení posypu bude umyt a nakonzervován. Posypové materiály budou vždy v zásobě. Všechna vozidla a stroje zapojené do zimní údržby budou mít doplněny pohonné hmoty. Odpovídá za to řidič, který vozidlo nebo stroj po skončení zásahu odstavil a vedoucí střediska mechanizace a dopravy.

V případě, že nastane kalamitní situace, bude ihned vyhlášena pohotovost všem pracovníkům Technických služeb Benešov s.r.o. Práce budou řízeny tak, aby v době, pokud možno co nejkratší, jinak dle pořadí dopravní důležitosti, byl zajištěn průjezd vozidel a schůdnost chodníků a veřejných prostranství.

čl. 11

ČASOVÉ  LIMITY  PRO  ZAHÁJENÍ  PRACÍ  K ODSTRAŇOVÁNÍ  A   ZMÍRŇOVÁNÍ  ZÁVAD  VE  SJÍZDNOSTI  A  SCHUDNOSTI

NA  MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍCH

a)  Při spadu sněhu a jeho odstraňování.

V pracovní době správce místních komunikací neprodleně po zjištění dispečera, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm.

V době mimopracovní při pohotovosti pracovníků na pracovišti obdobně jako v předchozím odstavci, při domácí pohotovosti do 90 minut po zjištění dispečera, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm.

b)  Při posypu místních komunikací inertními posypovými materiály a chemickými

posypovými materiály.

jsou časové limity pro zahájení prací stejné jako v odst. a).

čl. 12

Po provedeném zásahu v lokalitě města Benešova budou provedeny zásahy zimní služby:

- provedení zimní údržby z hlavní silnice do statku Červený Dvůr, Siux a v obci Dl. Pole a Okrouhlice.

- provedení zimní údržby na místních komunikacích ve Vidlákově a Bukově Lhotě z hlavní

komunikace.

- provedení zimní údržby od benzinové pumpy na Červených Vrškách na křižovatku v Pomněnicích a v části města Mariánovice.

- v ostatních přidružených obcích se uzavírá smlouva o zabezpečení zimní údržby s místními zemědělskými družstvy či soukromníky.

čl. 13

NEUDRŽOVANÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Seznam místních komunikací I.- IV. třídy, na kterých se v souladu s vyhláškou nezajišťuje sjízdnost (schůdnost) pro jejich malý dopravní význam je uveden v příloze č.4 a v nařízení rady města.

Neudržované komunikace I. – III. třídy budou označeny v souladu s vyhláškou dopravní značkou A22 s dodatkovou tabulí “Komunikace se v zimě neudržuje“. Místní komunikace IV. třídy nebudou označeny. Seznam těchto komunikací bude zveřejněn v místě obvyklým způsobem (nařízení rady města).

čl. 14

Plán zimní údržby místních komunikací pro město Benešov pro zimní období 2023 – 2024 byl dne …...10. 2023  schválen radou usnesením č. …………………

Tímto se stává základním předpisem pro zajišťování zimní údržby místních komunikací a správce místních komunikací jakož i uživatelé místních komunikací jsou povinni se tímto

plánem řídit.

Vyhlášení se provede tak, že usnesení o schválení plánu zimní údržby místních komunikací se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce města s tím, že s plánem zimní údržby je možno se seznámit na odboru majetku a investic a na Technických službách Benešov s.r.o.

Přílohy:

1.  Seznam místních komunikací I. – III. třídy zařazených do I. pořadí důležitosti

2.  Seznam místních komunikací I. – III. třídy zařazených do II. pořadí důležitosti

3.  Seznam místních komunikací I. – III. třídy zařazených do III. pořadí důležitosti

4.  Seznam místních komunikací, na kterých se zimní údržba neprovádí.

5.  Seznam místních komunikací IV. třídy - chodníků dle pořadí důležitosti

razítko a podpis

schvalovacího orgánu