PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

komunikací na území města Neratovice

platný od 15. 11. 2019

(příloha nařízení o zimní údržbě 2/2019)

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajištěna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti. V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

- Základní pojmy

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon) ve znění pozdějších předpisů.

b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška) ve znění pozdějších předpisů.

c) Nařízení obce č. 2/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí zimní údržbě komunikací (dále jen nařízení).

Zimní údržbou komunikací se rozumí:

zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací (§ 41, odst. 1 vyhlášky).

Sjízdnost místních komunikací:

je takový stav místních komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto místních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 1 zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic v zastavěném území obce:

je takový stav místních komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 zákona).

Závadou ve sjízdnosti:

je taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto místních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6 zákona).

Závadou ve schůdnosti:

je taková změna ve schůdnosti místní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 zákona).

Vlastníkem místních komunikací:

je obec (§ 9, odst. 1 zákona).

Neudržované úseky místních komunikací:

jsou úseky, které se v zimě neudržují, jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27, odst. 6 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby

Zimním obdobím:

se rozumí doba od 15. listopadu daného roku do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrností situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.

Kalamitní stav:
Jedná se o mimořádný stav, který nastává v důsledku výjimečně nepříznivých klimatizačních podmínek, kdy nelze postupovat v běžném režimu zimní údržby komunikací.

Následky kalamitní a mimořádné situace odstraňuje dodavatel služeb na základě objednávky MÚ

O určení kalamitní situace rozhoduje starosta města v souladu s ustanovením §103 odst. 4, písm. g) Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

- Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimním období

- Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací:

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby

- uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby

- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

- zajistit včasnou přípravu a provádění prací spojených se zimní údržbou

- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací

- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci

- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, policií a jinými zainteresovanými orgány

- kontroluje provádění všech prací spojených se zimní údržbou

- Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)

- při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem

- při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

- Organizační zabezpečení

- Pohotovost dle tohoto plánu začíná dne 15. 11. a končí 31. 3. následujícího roku

- Zimní údržbu komunikací dle tohoto plánu provádí společnost FCC Neratovice s.r.o.

- Dispečink - pro potřebu vyhlášení výjezdu je 24 hod. na tel. 602 247 118

- Dispečer vede Deník zimní údržby. Hlavním údajem v deníku zimní údržby jsou

  - povětrnostní situace

  - zaměstnanci a vedoucí směny,

  - vozidla a mechanizmy v provozu,

  - stav sjízdnosti komunikací a průběh směny (čas zahájení údržby, místo a čas vzájemného předávání směn, chronologický záznam důležitých událostí, upozornění na závady, hlášení situace od jiných orgánů apod.).

- Pokyn k výjezdu dává dispečer smluvní firmy, operátor městské policie nebo pověřený referent MěÚ. Výjezd je vždy nahlášen na dispečink městské policie a SMS zprávou pověřenému referentovi MěÚ. Městská policie vede evidenci výjezdů, kde zaznamenává den a čas výjezdu.

- Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Při výkonu zimní údržby se v souladu se schváleným plánem zimní údržby použije taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti místních komunikací s přihlédnutím k technologiím a postupům uvedeným dle vyhlášky a pořadí důležitosti komunikací.

Odklízení sněhu mechanickými prostředky

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je za obvyklé zimní situace nutno odstraňovat podle možností dříve, tak aby nedošlo k jeho ujetí provozem. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 3 - 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí periodicky. Po skončeném odklízení sněhu nesmí zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3 cm. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu. Chemické rozmrazovací materiály se aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat náledí (do tloušťky cca 2 mm) nebo vrstvy uježděného sněhu do tloušťky cca 2 cm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný postup a součinnost mechanických prostředků

Posyp chemickým materiálem

Jako chemický posypový materiál se používá NaCl. Pro aplikaci posypového materiálu jsou používány sypače s automatickým dávkováním. Technologická dávka je závislá na teplotě a na intenzitě srážek a dávkování je v potřebném rozsahu, maximální denní dávka by neměla překročit 60 g/m2, na jeden zásah 10 - 20 g/m2. Při mimořádně dlouhém sněžení nebo při mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp dávkou 10g/m2 opakovat, ale vždy až po provedeném pluhování, aby se sůl dostala na povrch vozovky.

Při preventivních zásazích a zásazích zejména na zledovatělých komunikacích bude v max. míře používána solanka.

Posyp inertním materiálem

Posyp inertním materiálem – štěrkem, bude prováděn při teplotě nižší než – 5°C nebo za náledí, a to na komunikacích v II. a III. pořadí (viz bod 5)

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál frakce do 2mm. Pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev je vhodné použít materiál a větším obsahem hrubých frakcí 4 - 8 mm. Posyp se provádí v celé šířce komunikace případně v celé šířce dopravního pruhu.

Odvoz sněhu

V prostoru ulice Smetanova, Vojtěšská, Masarykova, Hamplova - cyklopruh je nahromaděný sníh ihned po ukončení výjezdu odklizen.

### Stanovení pořadí důležitosti místních komunikací (MK) pro zimní údržbu

Sjízdnost a schůdnost MK není možno udržet na stejné úrovni a to jak z hlediska technického, tak i z hlediska ekonomického. Proto se MK rozdělují dle pořadí důležitosti. Zařazení vychází zejména z intenzity provozu, vedení linek hromadné dopravy, dopravního významu a stavebního a technického stavu komunikace. S přihlédnutím k těmto hlediskům jsou místní komunikace rozděleny do tří pořadí:

I. pořadí důležitosti vozovky:

28. Října, Eduarda Beneše, U Závor, Na Výsluní, Urxova, Alšova, Masarykova, Mánesova, Kpt. Jaroše, Vojtěšská (od křižovatky s ulicí Byškovická k ul. Pražská), Kostomlatského sady

II. pořadí důležitosti vozovky:

Bratří Čapků, Nádražní, Smetanova, Školní, J. K. Tyla, Hamplova, Práce, Tovární, Palackého, příjezdová cesta k Domu Kněžny Emmy

III. pořadí důležitosti vozovky

1. Máje, 17. Listopadu, Akátová, Ant. Nevole, Ant. Dvořáka, B. Pirunčíkové, Borová, Březová, Čelakovského, Čtvercová, Dobrovského, Erbenova, Fibichova, Havlíčkova, Heydukova, Horňátecká, Hrubínova, Jabloňova, Jahodova, Janáčkova, Jasmínová, Jedová, Jiráskova, J. Suka, Jungmannova, K jezu, k Přívozu, K zámku, K. H. Máchy, Ke Kolonii, Kolmá, Krátká, Květnová, Labská, Levá, Lomená, Luční, Na hrádku, Na hrázi, Na Skalkách, Na závěrce, Nade Mlýnem, Nerudova, Okružní, Olbrachtova, Ořechová, Ostrovní, Pionýrů, Polní, Přímá, Přístavní, Ruská, Růžová, Sadová, Slepá, Spojovací, Stružní, Sv. Čecha, Šeříkova, Štěpná, Štítova, Travní, Tyršova, U dráhy, U Hřbitova, U luk, U Stadionu, U Strouhy, U Tratě, U Tržnice, u Vodárny, U zastávky, U zbrojnice, V Hájích, V Hajnovkách, V Lesíčkách, V lukách, V olšinách, v Pískách, V Polích, v předpolí, V Rytinách, V Uličce, Valtrových, Vančurova, V. Hálka, Za Chaloupkami, Za jednotou, Za Lesem, Za Obchody, Za rybníkem, Za Skálou, Za Vodárnou, Zelená, OSN, Petra Bezruče, J. Š. Baara, Nerudova, J. K. Tyla, Korycany, Cesta k Happy End

IV. pořadí důležitosti vozovky:

Nezpevněné cesty, udržované posypem - Šrámkova, Seifertova, Za Humny, Byškovice-bytovky, Dykova

V. pořadí důležitosti vozovky:

Komunikace, které se neudržují -  Malá, Písková

I. pořadí důležitosti chodníky:

Poliklinika, Nemocnice, Dům Kněžny Emy, železniční most

II. pořadí důležitosti chodníky:

Vojtěšská (pouze levá strana), 28. října, Náměstí Republiky, kolem MěÚ v Kojetické, Na Výsluní, U Závor, Byškovická, Eduarda Beneše, Bratří Čapků, Kojetická, Mládežnická, Mánesova, Masarykova (pouze horní část vlevo), Školní, okolo hřbitova, propojka k nádraží, chodník propojující ul. 28. října s ulicí Ed. Urxe podél domů č. p. 924 - 929

III. pořadí důležitosti chodníky:

Štěrkové chodníky, úzké chodníčky, chodníky v obytných zónách, chodníky využívané rezidenty

IV. pořadí důležitosti chodníky:

Chodníky v ulicích na území města výše nevyjmenovaných nejsou udržovány

Cyklopruhy

Po úklidu komunikací a chodníků bude odklizen cyklopruh v ul. Smetanova, Hamplova, Masarykova, Vojtěšská

Ostatní cyklopruhy a cyklostezky ve městě Neratovice se v zimním období neudržují. Případná údržba bude řešena individuálně dle dohody s oddělením správy majetku města Neratovice a dle klimatických a technických podmínek.

Stanovení časových limitů pro zahájení údržby místních komunikací a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

Správci komunikací zabezpečují zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu.

Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut v pracovní době a do 60 minut po pracovní době.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací jsou následující:

    - pořadí důležitosti	do 4 hodin

    - pořadí důležitosti	do 12 hodin

    - pořadí důležitosti	po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 24 hodin

### Odpovědnost za jednotlivé komunikace:

Ve smyslu ustanovení § 27, zák. č. 13/97 Sb. a znění vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, jsou odpovědni za sjízdnost a schůdnost komunikací ve městě:

- za průtahové silnice Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- Jedná se o tyto komunikace:

- Vojtěšská (od ul. nám. Republiky k ul. Byškovická), Kojetická, Mládežnická, Kostelecká, Byškovická, Hlavní, Tišická, Větrná, Družstevní

- za místní komunikace (vozovky a chodníky) Městský úřad Neratovice

- za účelové komunikace jednotliví majitelé