PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací 2023 / 2024

Technické služby Vlašim s.r.o.

*********************************************************

Zásady pro výkon zimní údržby ve správním obvodu města Vlašimi

Výkon zimní údržby spočívá zejména v odstraňování sněhových vrstev a zdrsňování, odstraňování nebo zabraňování vzniku náledí na vozovkách, veřejných chodnících, parkovištích a veřejných prostranstvích s povinností zmírňovat vzniklé závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací (MK).

# Odstraňování sněhu

Na dopravně důležitých vozovkách a veřejných chodnících je nutno postupně, podle pořadí daného plánem, sněhové vrstvy odstraňovat z celé volné šířky vozovky. Na ostatních vozovkách, veřejných prostranstvích a chodnících se v případě nutnosti ponechají sněhové vrstvy do 10 cm a pluhováním se udržuje rovnost povrchu.

Na úrovňových křižovatkách důležitých vozovek se sníh odstraní bezpodmínečně z celé volné šířky do vzdálenosti 160 m před křížením a za ním, přičemž je třeba zamezit zhoršení podmínek rozhledu

Ve všech případech musí být dbáno na možnost odtoku vody z tajícího sněhu do vpustí.

Je-li nutno, aby mechanismus pracoval na nesprávné straně ve směru jízdy, musí řidič dbát nejvyšší opatrnosti, při nebezpečí střetu s protijedoucím vozidlem zastavit. Vždy musí používat žlutého přerušovaného světla.

Veškerá vozidla a mechanismy nasazené při odstraňování sněhu musí být vybaveny sněhovými řetězy pro mimořádné použití – kalamitní podmínky.

# Posypy

Zimní údržba MK bude prováděna chemickým posypem průmyslovou solí a posypem inertním materiálem kamennou drtí 4-8 mm. Inertní materiál používaný ke zmírňování závad ve sjízdnosti MK má krátkodobou účinnost a je nutné časté opakování posypů. Na dopravně důležitých vozovkách I. a II. stupně důležitosti je nutno pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti provádět posyp v celé šířce a délce průmyslovou solí (chemicky) v případě větší vrstvy ujetého sněhu nebo teploty pod –8o C inertním materiálem – kamennou drtí 4-8 mm.

Na ostatních vozovkách a veřejných chodnících III. stupně důležitosti bude prováděn občasný posyp podle potřeby zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti zvláště na dopravně nebezpečných místech inertním materiálem – kamennou drtí 4-8 mm nebo prosívkou.

Posypy se provádí mechanizmy, které umožňují rovnoměrné rozprostření posypových materiálů po vozovkách a chodnících. Úzké chodníky do 70 cm jsou posypány ručně z jedoucích dopravních prostředků.

Chemické posyp. materiály se používají do teplot –8o C k tavení vrstvy sněhu do 2 cm odstraňování vzniklých náledí, preventivnímu použití při mrznoucím mrholení – dešti. Inertní posypové materiály se používají k zdrsnění náledí a ujetých vrstev sněhu nad 2 cm zvláště při vyšších teplotách nad –8o C.

Závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti a jejich zmírňování

Závadou se rozumí ojedinělé místo s náledím vzniklým námrazou, umrznutím stékající vody na vozovku z okolí nebo vod stojících na vozovce v důsledku špatné funkce zařízení k odvodnění komunikací. Totéž platí o schůdnosti chodníků a přechodů. Za závadu se tedy nepovažuje stav vozovky, kdy může řidič předvídat stav při špatných povětrnostních podmínkách – souvislá ošetřená vrstva sněhu na vozovce nebo okamžitý vznik souvislého náledí, kdy není možno ihned zdrsnit MK a chodníky v celém městě. Zásadně se nepoužívá chemických posypů k úplnému nebo i k částečnému tavení vyšších (nad 2 cm) vrstev sněhu. Posyp má sloužit pouze k zamezení vzniku náledí.

Zimní údržba chodníků

Zimní údržbu budeme provádět na chodnících, jejichž seznam je uveden v plánu zimní údržby.

Závěr:	   Účelem plánu výkonu zimní údržby MK včetně souvisejících celospolečenských potřeb je to, aby vyhovující sjízdnost na vozovkách byla udržena i za velmi ztížených podmínek zimního období a aby v případech kalamitních situací a živelných pohrom byla obnovena pokud možno bez zbytečných průtahů, a to při dodržování zásad hospodárnosti.

Zimní údržba

čl. 1

Za bezpečnou sjízdnost vozovek MK a schůdnost chodníků ve vlastnictví města zodpovídají technici dle plánu ZÚ.

čl.2

TS v zimním období udržují komunikace místního významu, 68 km vozovek, 49 km chodníků, 10 600 m2 parkovišť a veřejné plochy. K provádění zimní údržby jsou používány tyto mechanizační prostředky:

Traktor 7745 (PN) SO2 1827                               1 ks

+ pluh čelní,  + rozmetadlo na chemický posyp do 1 t

multikar 4x4  1S7 2234                                        1 ks

+ pluh čelní,   + rozmetadlo drtě a na chemický posyp do 3 t

ALFINE  4x4  1S7 2196   			1 ks

+ pluh čelní, + rozmetadlo drtě  a na chemic.posyp do 3 t

traktor 7011  BN 83-27			            1 ks

+ pluh zadní nebo nesený

+ rozmetadlo nesené na chemický posyp do 1 t

BONETTI	2SA1816  			1ks
        + čelní radlice + rozmetadlo drtě a na chemický posyp do 3t

kolový traktor malý SO48886                              1 ks

+ pluh čelní, + rozmetadlo na chemický posyp do 200 kg

nakladač čelní UN 053                                         1 ks

CAT  rypadlo 424   S02 2122                              1 ks

nákladní automobily:

NK  LIAZ 100      1S7 2236                                 1 ks

NK  RENAULT   9S4 5779                                 1 ks

NK  RENAULT   1S7  1164                                1 ks

SN  RENAULT    5SF  2132                                1 ks

čl.3

Obvod města je rozdělen na 3 úseky, tyto na 3 pořadí důležitosti zajištění sjízdnosti a schůdnosti MK.

- úsek – vozovky      60 km

( I.pořadí do 4hod., II.pořadí  do 12 hod.,  III.pořadí  do 48hod.  po ošetření komunikací

1. a 2. pořadí.)

- úsek – chodníky 49 km , parkoviště  10 600 m2  , veřejné plochy dle plánu ZÚ

dle pořadí důležitosti

- úsek – méně frekventované komunikace a veřejné plochy 13 km do 72 hod.

K bezpečné sjízdnosti a schůdnosti bude používán k zdrsnění povrchu vozovek a chodníků dle situace tento posypový materiál:

1. úsek – sůl, kamenná drť 4 – 8 mm, prosívka      -   rozmetadlo, pohoz

2. úsek – sůl, kamenná drť 4 – 8 mm, prosívka

říční písek tříděný (mimoř. používat)    -   rozmetadlo, pohoz

3. úsek – kamenná drť 4 – 8 mm, prosívka             -   rozmetadlo, pohoz

čl.4

Organizace pohotovostní služby :

Pohotovostní službu ZÚ budou zajišťovat technici dle rozpisu plánu ZÚ. Pohotovostní služby jsou týdenní. Střídání služeb bude prováděno v pondělí v 6.00 hod. Pracovníci TS v mimopracovní době budou rozděleni do dvou pracovních skupin dle plánu ZÚ v týdenních cyklech.

Pohotovost vyhlašují technici. Pracovník, který bude zaneprázdněn si za sebe sjedná náhradu z pracovníků druhé skupiny a tuto změnu nahlásí příslušnému pohotovostnímu technikovi. U řidičů bude uplatňována vzájemná zastupitelnost dle potřeb organizace na jednotlivých mechanizačních prostředcích. Pohotovost bude svolávána jen na potřebnou dobu a technik o ní provede záznam.

Způsob ZÚ vozovek a chodníků určí technik.

čl.5

Práce při zajišťování bezpečné sjízdnosti vozovek a chodníků musí být prováděny kvalitně a zodpovědně, a to tak, aby kluzké povrchy MK byly pohozeny (solí, kamennou drtí, pískem), dle jednotlivých stupňů důležitosti.

ZÚ v pracovní době tj. od 6.00   do 14.30 hod. budou zajišťovat zaměstnanci TS Vlašim s.r.o. dle potřeby.

čl.6

Datum zahájení pohotovosti určí ředitel. Zároveň budou připraveni pracovníci pohotovosti, technici a dostatek posypového materiálu.

čl.7

V případě kalamitní situace bude ředitelem TS vyhlášena pohotovost všech pracovníků. Práce budou řízeny tak, bez zbytečných průtahů byl zajištěn průjezd vozidel a zajištěna schůdnost veřejných chodníků.

1. Rozdělení úkolů, pracovníků a strojů dle úseků a jednotlivých stupňů důležitosti - strojní údržba MK

Stupně dopravní důležitosti sjízdnosti vozovek jsou zpracovány podle základních směrnic ZÚ silnic a místních komunikací v ČR, ve smyslu zákona o pozemních komunikacích č.13/1997Sb., vyhl. ministerstva dopravy č.104/1997 Sb. .

1.úsek – vozovky MK

Údržba: strojní čištění  prohrnováním, chemickým posypem, posypem kamennou drtí,

prosívkou v pořadí důležitosti dle seznamu.

I. pořadí důležitosti údržby MK vozovek se zajištěním sjízdnosti do 4 hod.

Traktor S02 1827    zajišťuje:

trasa A :  sjezd na Žižkovo nám.z přeložky                        50 m

(Tř.Polit.vězňů)

Žižkovo nám.		           400 m

Nábřežní		           150 m

Palackého nám. (průtah)	                   200 m

Na Valech	                   400 m

Husovo nám.	                   100 m

Poděbradova		            320 m

Komenského ul. ke křižovatce („ALBERT)         200 m

Parkoviště u LIDLU

Lidická ul. na křižovatku s přeložkou	          1080 m

Průmyslová                                                           600 m

Parkoviště  u BILLA

____________________________________________

celkem   trasa A                                3 500 m

Magma  ALFINE  1S7 2196  zajišťuje :

trasa B : Na Harfě                                                              420 m

Tylova                                                                 260 m

Prokopova                                                           250 m

Jana Masaryka		          360 m

Tovární                                                                340 m

Hellerova			80 m

Havlíčkova k fa Mašek                                       110 m

Havlíčkova včetně komunikace kolem

PENNY marketu na křižovatku s přeložkou       430 m

Nádražní ul.		           420 m

Sukova		           200 m

U Vorliny		           380 m

B.Martinů		           388 m

Navrátilova		           810 m

Spojovací	                  285 m

V Sadě                                                                 416 m

______________________________________________

celkem   trasa B                                5 149 m

Celkem I.pořadí důležitosti se zajištěním do 4 hodin sjízdnosti trasy  A +  B   =   8649  m

II. pořadí důležitosti údržby MK vozovek se zajištěním sjízdnosti do 12 hodin

Traktor S02 1827    zajišťuje :

trasa C :	Palackého nám.	                                     400 m

točka u LTD	                                                 100 m

Severní ul.					593 m

Por.Příhody					300 m

Družstevní					440 m

U Tržiště					140 m

Nerudova					120 m

K Vodárně					930 m

Hálkova					293 m

Vrchlického					210 m

Třebízského					143 m

Jana Očka					230 m

Palackého nám. (levá strana)			150 m

Žižkovo nám. (horní část včetně parkovišť)	350 m

Pláteníkova					140 m

Na Rámě					540 m

Ratajská					330 m

U Mlýna					  90 m

Mánesova					180 m

Alšova						  85 m

Brožíkova					145 m

Hynaisova					190 m

K Borovičkám				            210 m

K Technickým službám			 80  m

Trocnovská					816 m

Wolkerova					409 m

Jiráskova					290 m

Heydukova					370 m

Klicperova					179 m

K.V.Raise					122 m

Čs.Armády (patro)				380 m

Pittermannova                                                  780 m

Na Rámě  nová lokalita                                    710 m

10445

Magma  ALFINE  1S7 2196  zajišťuje :

Sokolská					210 m

Na Sádkách					  50 m

Sportovní					130 m

Březovského					240 m

komunikace z Komenského do Březovského	            230 m

(okolo tržnice)

Zámecká					210 m

Zámecká II ke školce (z Velíšské)		  80 m

1150

celkem   trasa C                                  11 595 m

Magma  ALFINE  1S7 2196  zajišťuje :

trasa D :

A.Roškotové			220 m

Dolnokralovická			310 m

Pod Tratí			340 m

U Valchy			370 m

Kollárova			200 m

U Vorliny ( část ke hřišti)			370 m

Dobrovského			180 m

Dvořákova			445 m

Škroupova			245 m

Janáčkova			240 m

Fibichova			239 m

Smetanova			447 m

O.Nedbala			100 m

Longenova			543 m

Zahradní			422 m

Za Hřištěm			198 m

Nad Tratí			620 m

U Lesa			300 m

Školní			200 m

J.V.Sládka			450 m

Hrubínova I + II                                                  350 m

Erbenova			550 m

U Topolů			536 m

V.Nezvala			210 m

S.K.Neumanna			510 m

Jungmannova			510 m

I.Olbrachta			310 m

28. října			320 m

K.Světlé			  93 m

B.Němcové			  87 m

Za Nádražím			110 m

Ke Spravedlnosti			360 m

Obránců Míru			310 m

K.H.Máchy			  95 m

Sv.Čecha			130 m

Karlova			  80 m

Lidická horní část ke kolejím z přeložky	            150 m

Lidická ke kolejím  od spodu			  60 m

Luční			180 m

Průmyslová zóna                                                 250 m

Sídl.Sever-Nad řekou                                          400 m

Vorlinská Alej                                                   1 800 m

_______________________________________________

celkem   trasa D                                        13 840 m

Celkem II.stupeň důležitosti se zajištěním do 12 hodin sjízdnosti trasy C + D  =  25435 m.

III. pořadí důležitosti údržby MK vozovek se zajištěním sjízdnosti do nejpozději 48 hod.

Traktor S02 1827    zajišťuje :

trasa E :	Březinská				320 m

komunikace k sport.areálu Na Lukách od sídl.Sever  	350 m

komunikace ze sídliště Sever ke garážím   		100 m

komunikace z Benešovské ul. (patro)			150 m

Růžová ul.				  80 m

komunikace k zimnímu stadionu (park)	   		420 m

Radnická				345 m

Na Potoce				100 m

komunikace Žižk.nám.k pivnici (Kozel)			  60 m

Úzká				  50 m

autobusová otočka Vlasákova ul.				  60 m

Krátká				  60 m

propojka ulic K Borovičkám s Krátkou			  50 m

komunikace z Ratajské ul. (slepá)				  50 m

Na Potoce (ke Krunert Metal)				320 m

komunikace z Trocnovské ul. k zahrádk.kolonii		300 m

komunikace z Velíšské ke stavebninám Raab Karcher	130 m

_____________________________________________________

celkem   trasa E                                                  2 945 m

trasa F :   místní komunikace přilehlých obcí

Traktor S02 1827    zajišťuje :

Bolinka -  vozovky po levé a pravé straně silnice tř.112		700 m

-  vozovka k Loretě na Šebíř				800 m

- cesta od Lorety v polích				500 m

Bolina   - vozovky: ke kolonii, Málkovka, k zastávce ČD, náves, točka u rybníka,

nad rybníkem				                     2 300 m

Polánka  -                                                                                          300 m

Domašín – vozovky : po levé straně silnice I.tř.112 (kavčina)

Domašín-Znosim – okolo rybníčku

- po pravé straně ke Klikovým, ke kravínu, Belveder

- kolonka za zahradnictvím, kolonka po pravé straně na Benešov (školka)

- náves                                                                     5 400 m

Domašín kolonie – vozovky levá a pravá strana od silnice I.tř.112

300 m

- vozovky po pravé straně k ČD                                     100 m

Čechov      - vozovka k cihelně                                                      2 000 m

Vlašim hřbitov parkoviště                                                                 600  m

MLC  1S7 2234 zajišťuje :

Znosim  -  vozovky : k Domašínu, k čekárně ČD, náves              2 500 m

Polánka - vozovky : ke kapličce levá strana

k lesu pravá strana			         1 500 m

Nesperská Lhota  - vozovky : po levé a pravé straně od hlav.silnice,točka

500 m

Chobot   - vozovky : Nesperská Lhota-Chobot, směr Čelivo         2 500 m

Náves, kolem rybníčku			            600 m

Hrazená Lhota - vozovky: náves, ke kravínu				800 m

- z obou stran

- samota 3 domy                                              2 100 m

___________________________________________________________

celkem   trasa F                                                        23 200 m

Celkem III. pořadí důležitosti se zajištěním do 48 hod.sjízdnosti trasy  E + F    =   26 145 m.

Celkem 1. úsek  vozovky MK :     I. pořadí důležitosti do  4 hod.        8 649 m

II. pořadí důležitosti do 12 hod.     25 435 m

III. pořadí důležitosti do 48 hod.     26 145 m

Celkem   1. úsek vozovek       60 229 m.

2.úsek – veřejné chodníky,parkoviště,odstavné plochy

Rozsah údržby chodníků pluhováním minimálně 0,7m .

Údržba: strojním čištěním  - prohrnováním, chemickým posypem , posypem kamennou

drtí 4-8 mm - prosívkou

I.pořadí důležitosti údržby chodníků ve vlastnictví města se zajištěním schůdnosti do 12 hod.

Zajišťuje  MLC 1S7 2234  :

trasa A:

chodníky Divišovská ul. - od  křižovatky Divišovská s Benešovskou po komunikaci  ppor.Příhody

Palackého nám. - prostřední chodník

Nábřežní ul. - chodník po levé straně k vyústění na Žižkovo nám.

chodník Na Valech, chodník kolem zdravotního střediska k faře, od fary na Husovo nám., chodník Poděbradova ul. Z Husova nám. na konec opěrné zdi

Komenského ul. - levý a pravý chodník

Riegrova ul. - levý a pravý chodník

Zámecká ul. - levý a pravý chodník

J.Masaryka  - pravý chodník

Hellerova ul. - levý a pravý chodník

Zajišťuje M8 050 :

Blanická ul. - levý a pravý chodník pod a nad přejezdem kolem sídliště Na Pile

Nádražní ul. - chodník po levé straně sídl.Na Pile

Lidická ul. - levý a pravý chodník od křižovatky Riegrova ul.až k Sellier a Bellot

(firma si údržbu chodníku až k Oboře provádí sama!)

chodník z Lidické ul. (zeleniny) do Havlíčkovy  ul.

Havlíčkova ul. - levý a pravý chodník k PENNY marketu a fa Mašek

chodník kolem PENNY marketu přes mostek k přeložce

Tylova ul. - levý a pravý chodník kolem  ZŠ na křižovatku s Riegrovou ul.

Prokopova ul. - levý  a pravý chodník až  k městské tržnici

chodník v agátech z přeložky do Trocnovské ul.

B.Martinů – levý chodník k ZŠ na Vorlině a část chodníků kolem školy, komunikace U Vorliny

chodníky od Lidické ul. (podniku Sellier a Bellot) podél celé přeložky k Vlasákově ul. včetně

chodníků k zastávce ČD a přechodů (ostrůvků) na křižovatkách

Vlasákova ul. – křižovatka ulic Tř. Polit.vězňů s Vlasákovou – ochranné ostrůvky na přechodech

uprostřed křižovatky,  chodník Tř.Polit.vězňů včetně chodníku po pravé straně Benešovské ul.

chodník z Žižkova nám.ke Gymnáziu (přes lávku, kolem sportovního areálu)

II. pořadí důležitosti údržby chodníků ve vlastnictví města se zajištěním schůdnosti do 24 hod.

Dle pokynů technika :

Chodník Benešovská ul. + Domašín

chodník Divišovská ul. naproti fa ASTRO – spojka chodník z Divišovské ul.k ul. K  Vodárně. chodník komunikace Severní – chodník ke  gymnáziu,  chodník u čekárny naproti ASTRU,

chodníky komunikací ul.Ppor.Příhody a částí Družstevní ul. – ostatní chodníky sídliště Sever (vnitřek) chodník z ul. Divišovská do Březinské, chodník Pláteníkova ul. Kolem kamenného tarasu, chodníky Vlasákova ul. Směrem do Ratajské ul., chodník z křižovatky Vlasákova  Tř.Polit.

vězňů směrem k pivnici. Chodník – prostor před železnými schody směr Na Sádkách (pod a nad

schodištěm), chodník z rozjezdu komunikace Na Rámě, chodník Ratajská ul. – levá část chodníku

nezastavěná část, chodník Vlasákova ul. ke hřbitovu mimo zastavěnou část, zbývající chodníky sídliště Harfa a za Ballatým včetně městské tržnice a chodníků starý hřbitov – chodníky u římsko-kat. kostela, chodníky sídlišť střed I.,II.,III., chodníky sídliště Na Pile, dále Velíšská ul.včetně chodníku ke školce, chodník spojka Jungmannova ul. s komunikací Ke Spravedlnosti, chodník Blanická ul. od křižovatky B.Martinů po komunikaci V Sadě, chodníky po levé a pravé straně

komunikace Spojovací – zbývající chodníky sídliště Jih, chodník u panel.domů ul Dvořákova a U Vorliny.

III.pořadí důležitosti údržby chodníků ve vlastnictví města, parkovišť a veřejných ploch se zajištěním sjízdnosti a schůdnosti do 72 hod. dle ošetření 1.a 2. pořadí

Dle pokynů technika :

parkoviště : sídliště Sever

cesty ke garážím a méně frekventované chodníky sídliště Sever

komunikace slepá ulice z Tř. Polit.vězňů (směrem k Růžové ul.)

Parkoviště : Palackého nám.,   Žižkovo nám.,  Vlasákova ul. u nového hřbitova,  Komenského ul.

(naproti Hotelu Blaník),  Riegrova ul. I.,II.,  za Domovem důchodců,  Na Valech naproti

zdravot.středisku,  u zdravotního střediska (fara),  u bývalé hasičárny,  na sídlišti I.,II.,III.,

Na Pile,  Prokopova ul. u tržnice a z boku Albert marketu, sídliště Harfa a za Ballatým

(A.Roškotové) u fa Mašek,   sídliště Jih (B.Martinů, Spojovací)

chodník Poděbradova ul. – do ul. Sokolská,   chodník s lávkou u staré radnice,  Benešovská ul patro,  hlavní cesty v zámeckém parku,  cesty nový hřbitov, ostatní chodníky, parkoviště a veřejné

plochy dle požadavků

2. úsek chodníky, parkoviště, a veřejné plochy  pořadí důležitosti úrovně I +II + III

celkem :    49 km chodníků

10 600 m2 parkovišť a veřejných ploch

| Ulice ZÚ : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U Mlýna | 172 | m |  |
| Hynaisova | 406 |  |  |
| Alšova | 218 |  |  |
| Mánesova | 396 |  |  |
| Brožíkova | 376 |  |  |
| K Borovičkám | 408 |  |  |
| Na Rámě | 430 |  |  |
| Ratajská | 330 |  |  |
| Trocnovská | 336 |  |  |
| Klicperova | 133 |  |  |
| Heydukova | 260 |  |  |
| Raisova | 78 |  |  |
| Jiráskova | 720 |  |  |
| Jiřího Wolkera | 347 |  |  |
| Čs. Armády | 800 |  |  |
| U Lesa | 260 |  |  |
| Dvořákova | 917 |  |  |
| Školní | 195 |  |  |
| V Sadě | 832 |  |  |
| Spojovací | 112 |  |  |
| Škroupova | 235 |  |  |
| Janáčkova | 240 |  |  |
| Sukova | 220 |  |  |
| Fibichova | 239 |  |  |
| Kollárova | 180 |  |  |
| Navrátilova | 1620 |  |  |
| I. Olbrachta | 310 |  |  |
| U Topolů | 110 |  |  |
| Jungmannova | 1720 |  |  |
| 28. Října | 308 |  |  |
| V. Nezvala | 440 |  |  |
| S.K. Neumanna | 510 |  |  |
| J.V. Sládka | 397 |  |  |
| Hrubínova | 155 |  |  |
| Erbenova | 550 |  |  |
| Ke Spravedlnosti | 132 |  |  |
| Dobrovského | 400 |  |  |
| U Vorliny | 1140 |  |  |
| B. Martinů | 220 |  |  |
| Smetanova | 705 |  |  |
| Nad Tratí | 594 |  |  |
| Zahradní | 422 |  |  |
| Za Hřištěm | 198 |  |  |
| Longenova | 543 |  |  |
| Obránců Míru | 656 |  |  |
| Lidická nad kotelnou | 150 |  |  |
| Karlova | 86 |  |  |
| Sv. Čecha | 266 |  |  |
| K.H. Máchy | 105 |  |  |
| Severní | 593 |  |  |
| Družstevní | 450 |  |  |
| Podp. Příhody | 291 |  |  |
| Hálkova | 596 |  |  |
| Jana Očka | 230 |  |  |
| Třebízského | 143 |  |  |
| Na Lukách | 410 |  |  |
| Palackého n. | 1600 |  |  |
| Palackého n.- nábřeží | 171 |  |  |
| Žižkovo nám. | 2057 |  |  |
|  | 27118 |  |  |

3. úsek – méně frekventované komunikace, veřejné plochy

Údržba:  strojním prohrnováním, posypem kamennou drtí 4-8mm se zajištěním sjízdnosti do

72 hod.     po ošetření I. a II. pořadí.

komunikace k zahrádkářské kolonii, sportovní areál Na Lukách, cesty v parku –od zimního stadionu do Domašína, ostatní dle požadavků

cesty v majetku Města Vlašimi a přilehlých částech města – dle požadavků,

cesta Bolinka od Lorety k domu, cesta okolo potoka Domašín,

spojka komunikací Nedbalova s ul. Dvořákovou, komunikace ze sídl.Sever k nové výstavbě (p.Jíši) – k novým garážím,  komunikace Římovská – patro, cesty u křížku Římovská ul.,  komunikace z přeložky do průmyslové zóny, ostatní méně frekventované

komunikace a veřejné plochy dle požadavků

3. úsek     méně frekventované komunikace a veřejné  plochy celkem :  cca 13 km

Posypový materiál bude uložen následovně:

Prosívka                      :        dvůr TS    K Borovičkám

Kamenná drť 4-8mm  :        dvůr TS    K Borovičkám

Chem.posyp – sůl        :        zděný sklad TS   K Borovičkám

Říční písek tříděný      :        dvůr TS   K Borovičkám

2. Opatření pro případ napadnutí kalamitního  množství sněhu

V případě napadnutí většího množství sněhu bude sníh nakládán a odvážen ze zastávek ČSAD Nádražní ul., ze středu města Komenského ul., Lidické, Husova nám., Žižkova a Palackého nám., parkovišť a zastávek MHD, zastávek ČSAD – tř.Polit.vězňů, přeložky, Vlasákovy, Navrátilovy ul., dále jen dle potřeby.

Použitelná mechanizace:     nakladač čelní UN-053

CAT rypadlo ,   S02 2122

NK LIAZ 1S7 2236

RENAULT 9S4 5779

NK RENAULT  1S7 1164

RENAULT Midlum 9S4 5779

BONETTI    2SA 1816 + čelní radlice

Skládka sněhu :         složiště k řece od sport.areálu

Tento plán zimní údržby je přílohou Nařízení města Vlašimi ze dne 25.10.2023.